Tulkoon valo!
(nimi epävirallinen =)

---
- Kokoustekniset asiat
- Käyttöliittymäkonseptit
- Käyttäjätestaussuunnitelma
- Projektisuunnitelma
  * Taskit
  * Aikataulut ja työajat
  * Kuormitus

---
Kokoustekniset asiat
- Puheenjohtaja!
- Sihteeri!
- (kick-offin pöytäkirja)

---
Käyttöliittymäkonseptit

---
Perusteet
- Sinällään yksinkertainen tietomalli
- Mutta: Vaatimukset vaikeita hahmottaa
- Tarvitaan intuitiivinen tulos
- Tiedetään että ollaan tekemässä web-järjestelmää
- Siispä: Vain hyvin kevyt mallintaminen, pian käyttöliittymäkonsepteihin

---
Hallinnointinäkymä

---
“Tuntematon konsepti”
* Esimerkki suunnitteluprosessista

---
Graafiesitys
* Esimerkki suunnitteluprosessista
+ Koko järjestelmä kerralla näkyvissä
+ Laajennettavuus
- Ei noudata minkäänlaisia konventioita
- Ei skaalaudu isoihin rakennuksiin

---
Ollaanpa nyt tosissaan!

---
“Staattiset skenet” -konsepti
+ Täyttää vaatimukset sen mukaan kuin me ne olemme käsittäneet
+ Suhteellisen konventionaalinen
- Mitä tällä oikeasti saa aikaan?

---
Sceneistä ohjelmiksi
+ Ei kovin suuri lisä meille
+ Huomattavasti enemmän hyötyä käyttäjälle
- Toteutustaakka Jussin puolella

---
Loppukäyttäjän näkymä

---
Kontrollin ongelma
- Monta kontrolloijaa
  * Skene
  * Ohjelma (skene + aika)
  * Liukusäätimet
  * Ryhmäliukusäätimet
  * Sensorit?
- Miten yhdistää moni arvo yhdeksi tulokseksi

---
(demo)

---
Käyttöliittymäkonseptit: Fin

---
Yleisiä vaatimuskysymyksiä
- Käyttäjien tunnistus
- Graafinen tyyli
- Käyttöliittymäkieli, i18n (tästä ei ollut yhteisymmärrystä)
- Valojen populoiminen

---
Käyttäjätestaussuunnitelma
(meillä ei ole hajuakaan)

---
Aikataulut
Käytetyt työtunnit:
Ari: 16h/230h
Ville: xH/230h
Tapio: 7h/130-230h
Reilusti varaa kiristää tahtia!

---
Deadlinet
- Käyttöliittymäprototyypit 8. heinäkuuta
- Käyttäjätestaussuunnitelma 15. heinäkuuta
- Ensimmäinen iteraatio koko järjestelmästä 22. heinäkuuta
- Projektin päättyminen: ?
- Liian aikaisin? Liian myöhään?

---
Taskit
Ovatko järkeviä? Kannattaako suunnitella työnjakoa enemmän? Vähemmän?

---
Toimitettavat osat
Jäikö jotain pois? Onko jokin ylimääräistä?

---
Dokumentaatiosuunnitelma
Riittääkö? Tuleeko toteutumaan? (minä en ainakaan muista enää mitä tuli luvattua dokumentoida)

---
Muut riskit

---
Eiköhän siinä ollut tarpeeksi kalvoja!